需求文档-后端

# 后端 需求功能与开发任务文档（3 周 MVP）

服务定位：基于 Go + Gin/Fiber + 原生 WebSocket + Redis + MySQL 实现的实时竞拍后端，覆盖「拍品管理 → 规则引擎 → 实时出价 → 动态排名 → anti-sniping → 落锤成交 → 保证金模拟 → 风控审计」全链路，是「实时竞拍大师」三端共用的核心。

技术栈：Go 1.22 + Gin/Fiber（推荐 Gin）+ nhooyr/websocket（或 gorilla/websocket）+ Redis（含 Lua）+ MySQL 8 + GORM/sqlc（推荐 GORM）+ JWT（golang-jwt/jwt）。

## 1. 服务定位与目标

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 服务形态 | Go 单体服务（按 package 划分），1~2 实例 |
| 部署 | Docker Compose 单可用区，Redis + MySQL 单实例（可主从） |
| 核心目标 | 3 周内交付完整可演示的竞拍闭环，确保 Redis Lua 原子出价与落锤一致性 |
| 容量 | 单直播间 1k~5k 在线，峰值 100~500 QPS 出价 |
| SLA | 出价 P99 < 300ms；落锤 100% 唯一；WS 送达率 > 99.9% |

## 2. 需求功能清单

### 2.1 必做功能（MVP，第 1~2 周完成）

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 用户鉴权服务 | JWT、登录/登出、Token 刷新、角色（user/merchant/admin） | P0 |
| B-02 | 商品管理 API | CRUD、图片上传（本地或对象存储） | P0 |
| B-03 | 拍品管理 API | CRUD、规则快照、状态机 | P0 |
| B-04 | 规则引擎 | 起拍价（≥0）、保留价、加价阶梯、anti-sniping、保证金 | P0 |
| B-05 | 开拍接口 | 状态机迁移、Redis 预热、广播 auction.started | P0 |
| B-06 | WebSocket 网关 | 房间隔离、JWT 鉴权、ACK、心跳、断线重连 | P0 |
| B-07 | 出价服务（核心） | Redis Lua 原子出价、幂等、加价校验、ZSet 排名、anti-sniping 自动延时 | P0 |
| B-08 | 排名广播 | TopN 计算与广播、被超越定向推送 | P0 |
| B-09 | 倒计时同步 | 服务端权威时间、timer.tick / timer.extended | P0 |
| B-10 | 落锤服务（核心） | Lua 原子落锤、保留价校验、订单生成、保证金扣转 | P0 |
| B-11 | 保证金模拟账本 | 报名冻结、未中标释放、中标扣转 | P0 |
| B-12 | 订单服务 | 成交订单、状态机、查询 | P0 |
| B-13 | 风控基础 | 黑名单、频控（用户/IP/设备）、request_id 幂等 | P0 |
| B-14 | 审计日志 | 管理类操作、关键状态迁移 | P0 |
| B-15 | 状态恢复接口 | GET /auctions/{id}/state 提供断线重连全量恢复 | P0 |

### 2.2 加分功能（第 2 周末~第 3 周）

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-21 | AI 起拍价建议 | 基于历史成交 + 规则法计算 | P2 |
| B-22 | LLM 文案生成 | 调用外部 LLM API（火山方舟 Doubao），含模板 + 敏感词过滤 | P2 |
| B-23 | TTS 语音合成 | 调用 TTS（开源 CosyVoice 或云服务），返回音频 URL | P2 |
| B-24 | 平台监控事件流 | risk.event、auction.started/closed 推 admin 房间 | P2 |
| B-25 | 风险事件中心 | 异常出价识别（高频/异常价跳）、入库 + 推送 | P2 |
| B-26 | 同类/热门拍品接口 | 按类目/热度返回，页面侧推荐 | P2 |
| B-27 | 数据看板指标接口 | 在线人数、出价 QPS、成交金额聚合 | P2 |

### 2.3 远期/不做

不做：Kafka 集群、Outbox、Redis Cluster、ClickHouse、Milvus、TiDB、双塔召回 + DeepFM、图风控、Service Mesh、多 Region 多活。

## 3. 模块划分（Go 项目目录结构）

采用标准 Go layout，cmd 放入口、internal 放业务子包、pkg 放可复用基础设施、scripts/lua 存放 Lua 脚本。

Plaintext auction-backend/ ├── cmd/ │ └── server/ │ └── main.go # 程序入口：装配 Gin/Fiber、Hub、Redis、MySQL ├── internal/ │ ├── auth/ # JWT、登录、角色中间件 │ ├── user/ # 用户基础 │ ├── item/ # 商品 CRUD │ ├── auction/ # 拍品 + 规则引擎 + 状态机 │ ├── bid/ # 出价服务（核心，Lua 调用） │ ├── ranking/ # 排名计算 + TopN 广播 │ ├── timer/ # 倒计时调度（自动落锤、anti-sniping） │ ├── hammer/ # 落锤服务（核心，Lua 调用） │ ├── deposit/ # 保证金模拟账本 │ ├── order/ # 成交订单 │ ├── risk/ # 风控规则 + 黑名单 + 风险事件 │ ├── audit/ # 审计日志 │ ├── admin/ # 平台管理类接口 │ ├── ai/ # 加分：起拍价建议、LLM、TTS │ └── wsgateway/ # WebSocket Hub（goroutine + channel + 房间管理） ├── pkg/ │ ├── redis/ # go-redis/v9 客户端 + Lua 加载（SCRIPT LOAD/EVALSHA） │ ├── mysql/ # GORM 初始化、迁移调用 │ ├── logger/ # 结构化日志（zap/zerolog） │ ├── middleware/ # Gin/Fiber 中间件（鉴权、幂等、限流、审计） │ └── validator/ # go-playground/validator 封装 ├── scripts/ │ └── lua/ │ ├── bid.lua # 原子出价脚本 │ └── hammer.lua # 原子落锤脚本 ├── migrations/ # SQL 迁移（golang-migrate） ├── configs/ # 配置文件（YAML/ENV） ├── go.mod ├── go.sum └── docker-compose.yml # Redis + MySQL + App

## 4. 开发任务清单（按 3 周排期）

### 第 1 周：基础框架与数据层（必做）

| 任务 | 描述 | 依赖 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | 工程初始化 | Go modules 初始化、Gin/Fiber 脚手架、golangci-lint、Swagger（swaggo）、Docker Compose | 骨架 |
| T1.2 | 数据库设计与迁移 | 通过 golang-migrate 落地 user、item、auction_lot、bid_record、order_deal、deposit_ledger、audit_log、blacklist 等 | DDL |
| T1.3 | Redis Key 设计 | auction:{id}:state、auction:{id}:bids、auction:{id}:idem:{rid}、auction:{id}:lock:close | 文档 |
| T1.4 | JWT 鉴权 | 登录、Gin/Fiber middleware、角色校验（基于 context） | B-01 |
| T1.5 | 商品 CRUD | REST API + struct tag + go-playground/validator 校验 | B-02 |
| T1.6 | 拍品 CRUD + 状态机 | 含 0 元起拍校验、规则快照存储（JSON 列） | B-03 / B-04 |
| T1.7 | WebSocket Hub 骨架 | nhooyr/websocket（或 gorilla/websocket）+ 自建 Hub（goroutine + channel + map[auctionID]*Room），含 JWT 鉴权、房间订阅、心跳、ACK 框架 | B-06 |
| T1.8 | Redis 客户端 + Lua 加载 | redis/go-redis/v9，启动时 SCRIPT LOAD 预热，业务侧调用 EVALSHA，缓存 sha1 | 通用层 |
| T1.9 | 状态恢复接口 | GET /auctions/{id}/state | B-15 |
| T1.10 | 审计日志基础 | Gin/Fiber middleware + 关键 service 调用埋点 | B-14 |

### 第 2 周：实时竞拍主链路（必做）

| 任务 | 描述 | 依赖 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | 开拍接口 | Redis 预热、状态迁移、广播 | B-05 |
| T2.2 | bid.lua 脚本 | 幂等 / 状态校验 / 加价校验 / ZSet 更新 / anti-sniping | B-07 核心 |
| T2.3 | 出价服务封装 | Go 端通过 EVALSHA 调用 Lua、解析返回、ACK、写 bid_record（GORM） | B-07 |
| T2.4 | 排名广播 | TopN 计算 + 通过 Hub 房间广播 + 被超越定向推送 | B-08 |
| T2.5 | 倒计时调度 | 基于 time.Ticker + context.Context 控制生命周期，到时与 anti-sniping 触发 timer.extended | B-09 |
| T2.6 | hammer.lua 脚本 | 关锁 / TopN 取胜 / 保留价校验 / 状态写入 | B-10 核心 |
| T2.7 | 落锤服务封装 | 自动到时 + 手工触发 + 订单 + 保证金扣转（事务封装） | B-10 |
| T2.8 | 保证金账本 | 报名冻结、释放、扣转（GORM 事务 + 状态机） | B-11 |
| T2.9 | 订单服务 | 创建、查询、状态机 | B-12 |
| T2.10 | 风控基础 | 频控（基于 Redis 计数器）、黑名单、Idempotency-Key 中间件 | B-13 |
| T2.11 | 集成压测 | 使用 k6 / vegeta，单房间 100~500 QPS 出价压测，验证一致性 | 验证 |

### 第 3 周：加分能力 + 管理 + 优化

| 任务 | 描述 | 依赖 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | 平台管理类接口 | 审核、强制取消/落锤、用户管理、黑名单、订单总览、风控规则、审计日志 | 后台支撑 |
| T3.2 | 数据看板指标接口 | 在线人数（Hub 实时统计）、出价 QPS、成交金额聚合 | B-27 |
| T3.3 | AI 起拍价建议 | 历史成交 + 规则法 | B-21 |
| T3.4 | LLM 文案生成 | 接 Doubao / 火山方舟（net/http + context 超时控制）+ 模板 + 敏感词过滤 | B-22 |
| T3.5 | TTS 语音合成 | 接外部 TTS，返回音频 URL | B-23 |
| T3.6 | 风险事件中心 | 异常出价识别 + 入库 + 推 admin 房间 | B-25 |
| T3.7 | 同类/热门拍品接口 | 按类目 + 热度排序 | B-26 |
| T3.8 | 平台监控事件推送 | admin 房间订阅 | B-24 |
| T3.9 | 可观测性 | 结构化日志（zap）、关键指标埋点（Prometheus client_golang 可选）、错误告警 | 优化 |
| T3.10 | 异常恢复 | 应用重启状态恢复、Redis 持久化、定时补偿任务（基于 cron 库或自建 ticker） | 优化 |
| T3.11 | 端到端联调 | 与商家端、用户端、后台端联调 | 联调 |
| T3.12 | 容灾验证 | Redis 重启、MySQL 重启、应用重启演练 | 验证 |

## 5. 关键技术细节

### 5.1 Redis Key 命名

| Key | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| auction:{id}:state | Hash | 当前价、领先者、状态、end_ts_ms |
| auction:{id}:bids | ZSet | 出价排行（score = price * 1e7 - ts_ms） |
| auction:{id}:user_bids | Hash | 每个用户最高价 |
| auction:{id}:idem:{rid} | String | 幂等键，TTL 300s |
| auction:{id}:lock:close | String | 落锤分布式锁，TTL 10s |
| auction:{id}:stream | Stream | 事件流（可选审计） |

### 5.2 出价 Lua 脚本（参考技术设计文档第 4.3.2 节）

复合分值 score = price * 1e7 - ts_ms，确保高价优先 + 同价先到先得。

### 5.3 Go 端 Lua 调用与脚本预热

使用 github.com/redis/go-redis/v9 作为 Redis 客户端；

应用启动时通过 redis.NewScript(content).Load(ctx, client) 或 client.ScriptLoad 对 bid.lua / hammer.lua 执行 SCRIPT LOAD，将返回的 sha1 缓存到全局变量；

业务调用走 EVALSHA（即 redis.Script.Run / client.EvalSha），命中失败时回退 EVAL 并重新缓存 sha1；

多实例启动均独立预热；脚本变更通过版本化文件名 + 重新 LOAD 实现，避免运行时拼字符串。

### 5.4 幂等契约

客户端每次出价生成唯一 requestId；

Redis SET NX EX 保证 5 分钟内不重复处理；

DB bid_record.uk_request_id 提供持久化兜底；

重复请求返回上次结果（不重复推进状态）。

### 5.5 落锤一致性

Redis 锁（auction:{id}:lock:close）+ Lua 原子写入；

MySQL auction_lot.status 唯一约束 + 状态机校验；

自动到时 + 手工兜底；

保留价不达标 → CLOSED_FAILED。

### 5.6 倒计时与 anti-sniping

服务端权威时间，客户端仅做插值；

出价时若 end_ts - now <= window，自动延长 extend_sec；

广播 timer.extended 通知所有客户端。

## 6. 数据模型核心 DDL（节选）

参考技术设计文档第 10.2 节（DDL 与语言无关），重点表：

auction_lot：含 start_price BIGINT NOT NULL（允许 0）、reserve_price、rule_snapshot JSON、状态机字段；

bid_record：uk_request_id 唯一索引保证幂等；

order_deal：成交订单；

deposit_ledger：保证金模拟账本；

audit_log：管理类操作审计。

## 7. 接口契约（与三端对齐）

### 7.1 用户/商家 REST

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/auth/login | POST | 登录 |
| /api/v1/items | GET/POST | 商品 |
| /api/v1/auctions | GET/POST/PATCH | 拍品 |
| /api/v1/auctions/{id}/start | POST | 开拍 |
| /api/v1/auctions/{id}/hammer | POST | 手工落锤（Idempotency-Key） |
| /api/v1/auctions/{id}/cancel | POST | 取消 |
| /api/v1/auctions/{id}/state | GET | 状态恢复 |
| /api/v1/auctions/{id}/enroll | POST | 报名 + 保证金冻结 |
| /api/v1/auctions/mine | GET | 我参与的拍品 |
| /api/v1/orders / /api/v1/orders/mine | GET | 订单 |
| /api/v1/ai/start-price-suggest | POST | AI 起拍价建议（加分） |
| /api/v1/ai/announcement | POST | AI 文案/TTS（加分） |

### 7.2 管理 REST

参考「需求文档-后台管理端.md」第 6.1 节，路径前缀 /api/v1/admin/*，覆盖审核、强制处置、用户、黑名单、订单、审计、风控规则、风险事件、看板指标、配置等。

### 7.3 WebSocket 事件

Go 端不再使用 Socket.IO 协议，改为基于 nhooyr/websocket（或 gorilla/websocket）的原生 WebSocket + 自定义 JSON 事件协议；事件名称与三端文档保持一致，仅传输层从 Socket.IO 切换为原生 WS。

报文格式：

JSON { "type": "bid.place", "payload": { ... }, "requestId": "uuid", "seq": 123 }

type：事件名（与下表一致）；

payload：业务负载；

requestId：客户端生成的唯一 ID（出价幂等键）；

seq：服务端广播单调递增序列号，便于客户端去重与断线补偿。

房间隔离由 WebSocket Hub 管理（map[auctionID]*Room + sync.RWMutex，房间内通过 channel 串行化广播）。

| 事件 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| bid.place | C→S | 出价（带 requestId） |
| bid.ack | S→C | 出价 ACK |
| bid.accepted / bid.rejected | S→Room | 出价结果广播 |
| ranking.updated | S→Room | TopN |
| bidder.overtaken | S→User | 被超越定向推送 |
| timer.tick / timer.extended | S→Room | 倒计时 / 延时 |
| auction.started / auction.closed | S→Room | 状态广播 |
| order.created | S→Room/User | 成交单生成 |
| announcement | S→Room | 文案/TTS（加分） |
| risk.event | S→admin | 风险事件（加分） |

## 8. 验收标准

| 类别 | 标准 |
| --- | --- |
| 功能完整性 | B-01~B-15 全部交付 |
| 性能 | 出价 P99 < 300ms；榜单广播延迟 < 500ms |
| 一致性 | 落锤 100% 唯一；重复请求 100% 幂等 |
| 容量 | 单房间 100~500 QPS 出价稳定运行 |
| 容灾 | Redis/MySQL/应用重启可恢复且不丢失成交记录 |
| 加分（可选） | 起拍价建议 / LLM 文案 / TTS / 风险事件 / 监控事件流 至少落地 2 项 |

## 9. 风险与注意事项

Lua 脚本错误高代价：bid.lua / hammer.lua 必须有充分单测与压测，任何一个分支错误都会破坏成交一致性；

时钟一致性：服务端必须用单一时钟源（建议 Go time.Now().UnixMilli() 或 Redis TIME），不要混用；

房间隔离：必须按 auction_id 严格隔离 WS 房间，避免跨拍品广播；

WebSocket Hub 并发安全：Hub 维护的 map[auctionID]*Room 与连接集合必须使用 sync.RWMutex 保护，或通过单一 goroutine + channel 串行化广播写入，避免并发 map 写崩溃与广播错乱；

goroutine 泄漏与 context 传递：每条 WS 连接、每个房间循环、每个倒计时任务都需绑定 context.Context，连接关闭/拍品结束时 cancel；网络/Lua/HTTP 出站调用必须传 context 并设置超时，避免 goroutine 长期挂起导致内存泄漏；

协议切换对前端的影响：客户端需要从 socket.io-client 切换为原生 WebSocket 客户端（{type, payload, requestId, seq} JSON 协议），需在端侧文档与联调阶段同步告知商家端、用户端、后台管理端；

保证金账本边界：模拟账本要明确状态机，避免出现「冻结成功但记录丢失」；

风控误伤：频控阈值要可配置，避免压测时把自己拦下；

断线重连风暴：Hub 需做连接限流 + 指数退避指引；

Redis 持久化：开启 AOF + 定时 RDB，避免重启丢失热状态；

AI 接口异常降级：LLM/TTS 失败必须降级为静态模板，不阻塞主链路；

GC 与 GOMAXPROCS 调优（加分）：高并发广播下注意减少短生命周期对象分配（复用 buffer、sync.Pool），容器化部署时显式设置 GOMAXPROCS（或使用 automaxprocs）以对齐 cgroup CPU 配额，必要时观测 GODEBUG=gctrace=1 调整 GOGC；

范围失控：所有「远期」功能不在本次实现；3 周内只交付清单内必做与计划内加分项。

## 10. 与三端的协作总览

| 端 | 主要协作方式 | 关键依赖 |
| --- | --- | --- |
| 商家端 | REST + WebSocket 控场房间 | 开拍/落锤/订单接口、控场事件 |
| 用户端 | REST + WebSocket 拍品房间 | 出价/状态恢复接口、实时事件 |
| 后台管理端 | REST + 可选 admin 监控房间 | 管理类接口、审计日志、监控指标 |