需求文档-用户端

# 用户端 需求功能与开发任务文档（3 周 MVP）

端侧定位：移动端 H5（小程序为可选形态），面向观众 / 竞拍者角色，承担「直播观看 → 浏览拍品 → 报名缴保证金 → 实时出价 → 查看排名 → 接收提醒 → 查看成交」的核心体验。本端是「实时竞拍大师」强互动氛围的主舞台。

技术栈：React 18 + TypeScript + Zustand + TanStack Query + socket.io-client + 移动端 UI（vant / antd-mobile / Tailwind 任选）。

## 1. 角色与目标

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要使用人 | 普通观众 / 竞拍者 |
| 设备形态 | 移动端 H5（手机浏览器 / WebView），小程序为远期 |
| 核心目标 | 3 周内交付可观看、可出价、可看榜、可看结果的用户端 MVP，强互动氛围作为核心卖点 |
| 与商家端的关系 | 通过 WebSocket 共享同一拍品房间，看到主播控场动作的实时反馈 |
| 与后端的关系 | REST 拉取拍品/历史数据；WebSocket 实时出价与状态推送 |

## 2. 需求功能清单

### 2.1 必做功能（MVP，第 1~2 周完成）

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-01 | 登录 / 注册 | 手机号 + 验证码 或 模拟登录 | P0 |
| U-02 | 直播间首页 | 拍品列表 / 进行中竞拍入口 | P0 |
| U-03 | 直播间详情页 | 视频区域（支持占位 / 录播 / 云直播 URL）、商品介绍、规则展示 | P0 |
| U-04 | 拍品规则展示 | 起拍价、加价幅度、保留价（可隐藏）、anti-sniping 规则 | P0 |
| U-05 | 报名 / 保证金模拟冻结 | 一键报名，账本扣减/标记冻结 | P0 |
| U-06 | 实时出价按钮 | 一键出价（按当前最低加价）、自定义价格 | P0 |
| U-07 | 实时当前价与剩余时间 | 倒计时、价格跳动、anti-sniping 延时提示 | P0 |
| U-08 | 实时排行榜 TopN | 前 N 名、自己的位置、与第一名的差距 | P0 |
| U-09 | 关键提醒 | 「领先」「被超越」「竞拍延时」「竞拍结束」 | P0 |
| U-10 | 成交结果页 | 中标 / 流拍 / 未中标三态 | P0 |
| U-11 | 模拟支付流程 | 中标后展示模拟支付页 | P0 |
| U-12 | 历史竞拍记录 | 我参与的拍品、我中标的拍品 | P1 |
| U-13 | 断线重连 + 状态恢复 | 重连后重新订阅房间并拉取最新状态 | P0 |

### 2.2 加分功能（第 2 周末~第 3 周）

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-21 | 出价情绪反馈动画 | 「🎉 领先！」「⚡ 被超越！」动效 | P2 |
| U-22 | 出价提示音 | 价格跃迁、被超越、最后冲刺音效 | P2 |
| U-23 | 倒计时紧张感动效 | 最后 10 秒红色脉冲、震动反馈 | P2 |
| U-24 | TTS 语音播报接收 | 主播触发的播报在用户端播放 | P2 |
| U-25 | 同类拍品 / 热门拍品展示 | 详情页底部页面侧推荐区 | P2 |
| U-26 | 弹幕 / 点赞 | 简易互动消息（与出价分通道） | P3 |

### 2.3 远期/不做

不做：复杂礼物体系、连麦、社交关系图、复杂会员体系、复杂支付集成。

## 3. 模块划分

Plaintext user-h5/ ├── src/ │ ├── pages/ │ │ ├── login/ # 登录 │ │ ├── home/ # 首页/直播间列表 │ │ ├── live-room/ # 直播间详情（核心） │ │ ├── result/ # 成交结果 │ │ ├── pay/ # 模拟支付 │ │ └── history/ # 历史记录 │ ├── modules/ │ │ ├── live/ # 视频播放（HLS / 占位） │ │ ├── auction-panel/ # 出价面板（出价按钮、当前价、倒计时） │ │ ├── ranking/ # 实时排行榜 │ │ ├── notice/ # 关键提醒/Toast/动画 │ │ └── deposit/ # 保证金报名 │ ├── services/ │ │ ├── http.ts │ │ └── socket.ts # 出价、ACK、断线重连 │ ├── store/ # Zustand：拍品状态、用户状态 │ ├── components/ # 通用组件 │ └── styles/ # 移动端适配

## 4. 开发任务清单（按 3 周排期）

### 第 1 周：基础框架（必做）

| 任务 | 描述 | 依赖 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | 工程初始化 | Vite + React 18 + TS + 移动端 UI 库 + Zustand + TanStack Query | 可运行骨架 |
| T1.2 | 移动端适配 | rem/vw 适配、安全区、视口配置 | 通用层 |
| T1.3 | 登录页 | 手机号 + 模拟验证码、Token 持久化 | U-01 |
| T1.4 | 首页 | 拍品列表、状态徽标、跳转 | U-02 |
| T1.5 | 直播间详情骨架 | 视频区域 + 商品介绍 + 规则区 + 出价面板占位 | U-03 / U-04 |
| T1.6 | 视频播放器 | hls.js / 录播 / 占位图三种模式 | U-03 |
| T1.7 | HTTP 服务封装 | 鉴权、错误、Loading | 通用层 |
| T1.8 | 报名与保证金模拟 | 一键报名按钮、状态展示 | U-05 |

### 第 2 周：实时主链路（必做）

| 任务 | 描述 | 依赖 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Socket.IO 客户端 | 连接、订阅 auction:{id}、ACK 等待、断线重连 | 通用层 |
| T2.2 | 出价按钮与提交 | requestId 生成、ACK 等待、防抖 | U-06 |
| T2.3 | 当前价 + 倒计时 | 服务端时间对齐、timer 事件处理 | U-07 |
| T2.4 | 实时排行榜 | TopN 渲染、自己位置高亮 | U-08 |
| T2.5 | 关键提醒 | bid.accepted/rejected、bidder.overtaken、timer.extended、auction.closed | U-09 |
| T2.6 | 断线重连 + 状态拉取 | 重连后调用 /auctions/{id}/state 全量恢复 | U-13 |
| T2.7 | 成交结果页 | 三态展示、跳转模拟支付 | U-10 |
| T2.8 | 模拟支付页 | 倒计时、按钮、结果展示 | U-11 |

### 第 3 周：氛围打磨 + 加分 + 优化

| 任务 | 描述 | 依赖 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | 历史记录页 | 我参与 / 我中标，列表 + 筛选 | U-12 |
| T3.2 | 出价情绪反馈动画 | 「🎉 领先」「⚡ 被超越」动效组件 | U-21 |
| T3.3 | 出价提示音 / 震动 | Web Audio API + Vibration API | U-22 |
| T3.4 | 倒计时紧张感动效 | 最后 10s 红色脉冲、心跳节奏 | U-23 |
| T3.5 | TTS 语音接收 | 接收后端 TTS URL 并播放 | U-24 |
| T3.6 | 同类/热门拍品展示 | 详情页底部页面侧静态推荐 | U-25 |
| T3.7 | 弱网与异常容错 | 网络抖动、ACK 超时、出价失败回滚 | 优化 |
| T3.8 | 性能优化 | 长列表虚拟滚动、消息节流、内存泄漏 | 优化 |
| T3.9 | UI 打磨 + Demo 彩排 | 加载态、空态、错误态、彩排路径 | 答辩 |

## 5. 验收标准

| 类别 | 标准 |
| --- | --- |
| 功能完整性 | U-01~U-13 全部可用 |
| 实时性 | 出价 ACK P99 < 300ms，榜单更新延迟 < 500ms |
| 一致性 | 重复点击不重复扣保证金、不重复出价 |
| 体验 | 倒计时无明显漂移；anti-sniping 触发时有显眼提示 |
| 容错性 | 弱网/断线后能自动恢复，状态不错乱 |
| 加分（可选） | 情绪动画 / 提示音 / 紧张感动效 / TTS 至少落地 2 项 |

## 6. 与其他端的协作接口

### 6.1 调用后端 REST

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/auth/login | POST | 登录 |
| /api/v1/auctions | GET | 拍品列表 |
| /api/v1/auctions/{id} | GET | 拍品详情 |
| /api/v1/auctions/{id}/state | GET | 当前实时状态（用于断线恢复） |
| /api/v1/auctions/{id}/enroll | POST | 报名 + 保证金模拟冻结 |
| /api/v1/orders/mine | GET | 我的成交单 |
| /api/v1/auctions/mine | GET | 我参与的拍品 |

### 6.2 Socket.IO 事件

订阅房间：auction:{auctionId}

| 事件方向 | 事件名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 → 服务端 | bid.place | 提交出价（带 requestId） |
| 服务端 → 客户端 | bid.ack | 出价 ACK |
| 服务端 → 房间 | bid.accepted | 广播被接受的出价 |
| 服务端 → 房间 | ranking.updated | TopN 更新 |
| 服务端 → 房间 | timer.tick / timer.extended | 倒计时 / 延时 |
| 服务端 → 单用户 | bidder.overtaken | 被超越提醒 |
| 服务端 → 房间 | auction.closed | 落锤结果 |
| 服务端 → 房间 | announcement | 主播播报文案 / TTS URL（加分） |

## 7. 风险与注意事项

出价幂等：每次出价生成唯一 requestId，ACK 超时后不可静默重发；

倒计时一致性：必须基于服务端时间戳计算，本地仅做插值；

被超越提醒不能丢：服务端定向推送 + 客户端兜底（轮询比对自身排名）；

弱网降级：网络异常时按钮置灰、给出明确提示，避免用户重复点击；

声音/震动权限：iOS 需用户首次交互后才能播放音频，做兼容处理；

保证金模拟：明确文案标注「演示用」，避免误导。